После получения аванса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Задание | Ответственный |
| 1 | Уточнение всей информации в клиента по ТЗ + отдать дизайнеру | PM |
|  | Разработка прототипа + отправка маркетологу | Designer |
|  | Проверка текста и дополнение/изменение его продающими/информационными текстами + Написание Title и Description + подбор ключевых слов | M |
|  | Презентация и утверждение прототипа и концепции сайта + правки по прототипу (если нужно) | PM |
|  | Разработка дизайна + подготовка Favicon | Designer |
|  | Проверка дизайна и текста | PM |
|  | Утверждение дизайна + правки (если нужно) | PM |
|  | Верстка по страницам | Front |
|  | Покупка с клиентом хостинга/сервера и домена | PM |
|  | Создание кода отследивания + настройка Google Analytics |  |
|  | Вставка Title и Description | Front |
|  | Проверка адаптивности + орфографии | PM |
|  | Презентация клиенту верстки | PM |
|  | Создание админки по разделам (новости, товары ….) | Back |
|  | Вывод по разделам (новости, товары ….) | Back |
|  | Развертывание сервера | Back |
|  | Тест сайта (админка, орфография, функционал) + Правки по сайту для back (если нужно) | PM |
|  | Презентация сайта, обучение наполнения сайта | PM |
|  | Закрытие проекта + отправка всех файлов сайта на почту | PM |
|  |  |  |

Регистрация сайтов в поисковых системах

Покупка хостинга и домена

Вставка кода аналитик

Landing

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Задание | Ответственный |
|  | Уточнение всей информации в клиента по ТЗ + отдать дизайнеру | PM |
|  | Разработка прототипа + отправка маркетологу | Designer |
|  | Проверка текста и дополнение/изменение его продающими/информационными текстами + Написание Title и Description + подбор ключевых слов | M |
|  | Презентация и утверждение прототипа и концепции сайта + правки по прототипу (если нужно) | PM |
|  | Разработка дизайна + подготовка Favicon | Designer |
|  | Проверка дизайна и текста | PM |
|  | Утверждение дизайна + правки (если нужно) | PM |
|  | Покупка с клиентом хостинга/сервера и домена | PM |
|  | Верстка по страницам | Front |
|  | Вставка Title и Description | Front |
|  | Подключение почты | Back |
|  | Тест сайта (Проверка адаптивности + орфографии + отправки заявок) | PM |
|  | Презентация клиенту верстки | PM |
|  | Закрытие проекта + отправка всех файлов сайта на почту | PM |
|  |  |  |